Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального района Сергиевский № _______ от ________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА 2018-2022 ГОДЫ»

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории муниципального района Сергиевский Самарской области |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Об образовании общественной комиссии по обеспечению реализации мп |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Сергиевский |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Сергиевский |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Сергиевский; Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский (далее – МКУ «УЗЗАиГ» м.р.Сергиевский |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: - Повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий муниципального района Сергиевский; - Качественное выполнение работ по ремонту придомовых территорий, а также создание комфортных условий жизни населения муниципального района Сергиевский, с учетом мнения граждан и общественного самоуправления; - Реализация мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, в том числе с финансовым или трудовым участием граждан и организаций муниципального района Сергиевский. Задачи: - Повышение уровня благоустройства муниципального района Сергиевский; - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Сергиевский; - Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий муниципального района Сергиевский; - Проведение отдельных видов работ по ремонту придомовых территорий и улично-дорожной сети; - Создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха населения муниципального района Сергиевский; - Привлечение жителей муниципального района Сергиевский к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов муниципального района Сергиевский. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Площадь и количество благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов) муниципального района Сергиевский; - Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального района Сергиевский; - Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального района Сергиевский. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | нет |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Планируемый общий объем финансирования Программы составит: _____________* тыс.рублей, в т.ч.: - средства местного бюджета – ______________* тыс.рублей; - средства областного бюджета – ______________* тыс.рублей; - средства федерального бюджета – ______________* тыс.рублей. * прогноз финансирования |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы | Отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования (расходов) |
| Система организации контроля за ходом реализации муниципальной программы | Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией муниципального района Сергиевский. Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального района Сергиевский осуществляется Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский, Контрольным управлением администрации муниципального района Сергиевский. |

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  муниципального района Сергиевский.

Сергиевский район Самарской области в современных границах с центром в селе Сергиевск сформировался в 1928 году. Район расположен в лесостепной зоне на северо-востоке области на расстоянии 126 км от областного центра. Имеет большие площади пашни, лугов, пастбищ. Преобладают в основном тучные черноземы.

Площадь муниципального района Сергиевский составляет 2749,3 кв. км.

Сергиевский район объединяет 68 населенных пунктов, 16 сельских поселений и 1 городское поселение Суходол.

Численность населения района на 1 января 2017 года по данным Самарастат  составила 45339 чел, фактически проживает  47 412 человек.

По данным Статистического регистра на 1 января 2017 года количество предприятий и организаций всех форм собственности по Сергиевскому району составило 407 ед. (на 01.01.2016г.- 427 ед.).

Промышленные предприятия района подразделяются по следующим видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых;

- производство пищевых продуктов;

- обработка древесины и производство изделий из дерева;

- издательская и полиграфическая деятельность;

- производство машин и оборудования.

Одной из основных отраслей экономики района является сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в районе на 01.01.2017г. занималось 12 предприятий и 51 крестьянско-фермерское хозяйство.

Сергиевский район – это район с хорошо развитой производственной и социальной инфраструктурой. Достаточно развита транспортная сеть района, по территории которого проходит автомагистраль М-5 «Москва- Челябинск». На территории района расположена железнодорожная станция «Серные Воды –2».

Площадь жилищного фонда района на 01.01.2017г.  по данным Самарастат  составила–1124,36 тыс.кв.м. в том  числе  муниципальный  жилищный  фонд  -  104,2  тыс. м2.,    частный  жилой  фонд 1020,16  тыс. м2.  Количество  квартир  - 21623   ед.

Доля неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет более 20% от общего числа многоквартирных жилых домов.

Анализ сферы благоустройства показал, что в  муниципальном районе Сергиевский проводятся работы по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Однако, состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, в недостаточном объеме производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствует необходимый уровень освещенности дворовых территорий в темное время суток, недостаточно парковочных мест для автомобилей, оборудованных спортивных площадок и площадок для отдыха.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную районную  среду для проживания граждан, а также комфортное современное общественное пространство.

В 2012 году разработаны и утверждены правила благоустройства территории  поселений   муниципального района Сергиевский. Ежегодно в правила вносятся изменения с учетом новых требований по содержанию территорий.

Цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

- Повышение  уровня  благоустройства  муниципального  района  Сергиевский;

- Качественное выполнение работ по ремонту придомовых территорий, а также создание комфортных условий жизни населения муниципального района Сергиевский, с учетом мнения граждан и общественного самоуправления;

- Реализация мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, в том числе с финансовым или трудовым участием граждан и организаций муниципального района Сергиевский.

Основными задачами Программы являются:

- Повышение  уровня  благоустройства  муниципального района  Сергиевский;

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Сергиевский;

- Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий муниципального района Сергиевский;

- Проведение отдельных видов работ по ремонту придомовых территорий и улично-дорожной сети;

- Создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха населения муниципального района Сергиевский;

- Привлечение жителей муниципального района Сергиевский к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов муниципального района Сергиевский.

В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

Срок реализации Программы.

Срок реализации программных мероприятий осуществляется на постоянной основе в течение 2018-2022 годов.

Важнейшие целевые индикаторы Программы.

Для оценки эффективности реализации задач Программы  муниципального района Сергиевский   «Формирование комфортной городской среды  на 2018-2022 годы»  используются следующие индикаторы и показатели:

- Площадь и количество благоустроенных дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов)  муниципального  района  Сергиевский;

- Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального  района  Сергиевский;

- Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального  района  Сергиевский;

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определен в Приложении №1 к Программе.

Объемы и источники финансирования Программы.

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета Самарской области, в том числе формируемые за счет средств федерального бюджета в рамках реализации постановления от 27.11.2013 года №670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территории муниципальных образований в Самарской области на 2014-2022 годы» и средства муниципального района Сергиевский в качестве софинансирования мероприятий по реализации Программы.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит: _____________* тыс.рублей, в т.ч.:

- средства местного бюджета – _____________* тыс.рублей;

- средства областного бюджета – ___________* тыс.рублей;

- средства федерального бюджета – __________* тыс.рублей.

* прогноз финансирования

Объемы и источники финансирования Программы приведены в Приложении №2 к Программе.

Перечень программных мероприятий

Программой предусматриваются виды работ исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству в соответствии с требованиями правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в Приложении №3 к Программе.

Работы по минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов могут осуществляться с привлечением трудовых ресурсов заинтересованных лиц в виде выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовительные работы (уборка мусора, снятие старого оборудования, земляные работы)

-  прочие виды работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

Решение о трудовом участии принимается собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

Перечень программных мероприятий и информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении №4 к Программе.

Порядок и форма трудового участия  заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов приведены в Приложении №5 к Программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской    среды на 2018-2022 годы» приведен в Приложении №6 к Программе.

Единичные расценки стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в перечень программных мероприятий, приведены в Приложении №7 к Программе.

Варианты малых архитектурных форм, возможные к применению при осуществлении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального района Сергиевский, приведены в приложении №8 к Программе.

В программу подлежат включению дворовые территории и общественные территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Ожидаемые результаты реализации Программы,

социально-экономическая эффективность Программы.

Выполнение       мероприятий           муниципальной        Программы «Формирование комфортной городской среды  на 2018-2022 годы»  будет способствовать:

-повышению уровня благоустройства территории муниципального района Сергиевский;

-повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

-повышению культурного уровня населения в вопросах благоустройства, рост социальной активности населения;

-повышению уровня благоустройства территории  муниципального района Сергиевский;

-развитию положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.

В результате исполнения мероприятий программы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения – ремонт фасада, ремонт отмостки, замена оконных и дверных блоков, асфальтирование дворовых проездов, озеленение  и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня по проездам и тротуарам и т.д.

Система организации контроля за исполнением Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации  муниципального района Сергиевский, определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ.

Администрация муниципального  района  Сергиевский:

-осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

-проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

-несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Реализация муниципальной целевой программы осуществляется на основе:

-муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

-условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств  муниципального района Сергиевский осуществляется Управлением финансами администрации муниципального  района  Сергиевский, Контрольным управлением администрации муниципального района Сергиевский.

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации  муниципальной   Программы «Формирование комфортной городской среды  на 2018-2022 годы» осуществляется администрацией  муниципального района Сергиевский путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых  показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

XnТекXnПланFТекFПлан х 100

,

где:

N 		- общее число целевых показателей (индикаторов);

XnПлан

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

XnТек

- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

FПлан

- плановая сумма финансирования по Программе;

FТек

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении №1 к Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.