Информация о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального района Сергиевский

- Проведены общие собрания собственников помещений многоквартирных домов по согласованию перечня работ для благоустройства дворовых территорий домов с утверждением видов предстоящих работ и согласованием протоколов собраний с представителями Жилищной инспекции.

- Составлены дефектные ведомости на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- На основании утвержденных дефектных ведомостей составлены локальные ресурсные сметные расчеты.

- Подписаны гарантийные обязательства на софинансирование в размере 33% на оказание финансовой поддержки для реализации мероприятий по благоустройству со стороны сельских поселений муниципального образования.

- Подписаны главами сельских поселений района заявки на предоставление финансовой поддержки в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

- Вышеперечисленные документы представлены в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

- Разработаны и утверждены муниципальные программы сельских поселений на 2017 год «Формирование современной поселковой среды на 2017 год»  и муниципальной программы городского поселения Суходол «Формирование современной городской среды на 2017 год»

- В проекте участвует 10 поселений, 52 многоквартирных дома.

- Телефон «горячей линии» по которой граждане могут оставить свои обращения (вопросы, пожелания, жалобы) в связи с реализацией проекта на территории Сергиевского района: 8(84655) 2-14-69.