ИНФОРМАЦИЯ

По результатам проведения Плановой/выездной проверки использованных бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды» по теме: «Благоустройство общественной территории в м.р. Сергиевский, Самарской области: п. Сургут, «Сквер Свободы»»

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации муниципального района Сергиевский Самарской области 20.09.2023 года № 1122-р «О проведении плановой/выездной проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды» по теме: «Благоустройство общественной территории в м.р. Сергиевский, Самарской области: п. Сургут, «Сквер Свободы»» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский.

Контрольная деятельность осуществлялась согласно плану, утверждённому распоряжением администрации муниципального района Сергиевский Распоряжением администрации муниципального района Сергиевский от 15.12.2022 г. № 1132-р «Об утверждении Плана проведения выездных проверок в рамках осуществления внутреннего финансового контроля отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский на 2023 год».

Тема контрольного мероприятия: «Благоустройство общественной территории в м.р. Сергиевский, Самарской области: п. Сургут, «Сквер Свободы»»

К проведению контрольного мероприятия иные лица не привлекались.

В рамках контрольного мероприятия при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский встречные проверки не проводились.

 Срок проведения контрольного мероприятия составил 5 рабочих дня с «02» октября 2023 г. по «6» октября 2023 г.

Цель проверки: проверка законности, эффективности результативности использованных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 27.12.2017 года № 1553 (с изменениями от 22.09.2023 года № 1035) .

Сведения об субъекте контроля:

Администрация муниципального района Сергиевский действует на основании законодательства Российской Федерации; Устава муниципального района Сергиевский Самарской области.

ИНН 6381000093, КПП 638101001, ОГРН 1036303160200

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Главой муниципального района Сергиевский в проверяемом периоде являлся Екамасов А.И.

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области (далее МКУ «УЗЗ АиГ»)

ИНН 6381009106, КПП 638101001, ОГРН 1056381003744,ОКТМО 36638432101,Наименование банка: Отделение Самара, БИК банка: 043601001, р/сч: 40101810822020012001, Наименование органа ФК: Управление Федерального Казначейства по Самарской области, л/с: 04423D01720, КБК:60120227567050000150, код администратора дохода: 601, Код территории ППО по ОКТМО:3663800.

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Руководителем управления в проверяемом периоде являлась Астапова Е.А.

Принадлежность предмета контрольного мероприятия:

Национальный проект «Жилье и городская среда» - "Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16).

Региональная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы" утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы".

Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортных жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением РФ от 30.12.2017 года № 1710.

 Муниципальная программа программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 27.12.2017 года № 1553 (с изменениями от 22.09.2023 года № 1035) .

Муниципальный заказчик Программы - администрация муниципального района Сергиевский.

Разработчик Программы – администрация муниципального района Сергиевский.

Исполнители Программы - администрация муниципального района Сергиевский, МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

Цели Программы:

-повышение уровня комфорта городской среды на территории муниципального района Сергиевский.

Задачи Программы:

-обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Сергиевский;

-обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Сергиевский.

Реализация данной Программы рассчитана на 2018-2024 гг.

Согласно Приложение № 2 Программы, минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального района Сергиевский включает в себя следующие виды работ:

-установка скамеек;

-установка урн;

-обеспечение освещением;

-ремонт дворовых проездов.

К дополнительному перечню относятся:

-озеленение территории;

-оборудование автомобильными парковками;

-ремонт или устройство ограждения;

-устройство площадок для выгула домашних животных;

-оборудование детскими и (или) спортивными площадками;

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

-прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии является благоустройство общественной территории в м.р. Сергиевский, Самарской области: п. Сургут, «Сквер Свободы.

Благоустройство общественной территории в м.р. Сергиевский, Самарской области: п. Сургут, «Сквер Свободы» по плану должно завершится до 31.12.2023 года, однако работы выполнены в полном объеме 07.06.2023 года.

По итогам проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды» по теме: «Благоустройство общественной территории в м.р. Сергиевский, Самарской области: п. Сургут, «Сквер Свободы»» общий объем проверенных средств составил 2 694 618,42 руб.

По результатам проверки эффективного и рационального использования средств бюджета муниципального района Сергиевский Самарской области нарушений не выявлено.

Формирование комфортной городской среды  – это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Цель проекта – создать наиболее удобную, качественную, комфортную и современную среду для жизни граждан, преобразить города и поселки, а также вовлечь граждан в процесс благоустройства территорий.

С целью повышения уровня комфорта городской среды на территории муниципального района Сергиевский утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы». Все целевые показатели Программы достигнуты, в рамках исполнения в 2023 году.

В ходе выборочного обследования несоответствия выполненных объемов работ, а также приобретенных материальных ценностей не выявлено. Контракт исполнен полностью.