ИНФОРМАЦИЯ

По результатам проведения плановой проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт МАУК «МКДЦ» РДК Дружба, расположенного по адресу: с. Сергиевск, ул. Советская, д.66» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 04.02.2022 №54-р «О проведении плановой/выездной проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» по теме: «Капитальный ремонт МАУК «МКДЦ» РДК Дружба, расположенного по адресу: с. Сергиевск, ул. Советская, д.66» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский»

Контрольная деятельность осуществлялась согласно плану, утверждённому распоряжением администрации муниципального района Сергиевский от 15.12.2021 г. № 1880-р «Об утверждении Плана проведения выездных проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский на 2022 год».

*Цель проверки:* проверка законности, эффективности результативности использованных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» в рамках муниципальной программы «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базу учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 30.08.2019 года № 1194.

Сведения об субъекте контроля:

Администрация муниципального района Сергиевский действует на основании законодательства Российской Федерации; Устава муниципального района Сергиевский Самарской области.

ИНН 6381000093, КПП 638101001, ОГРН 1036303160200

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Главой муниципального района Сергиевский в проверяемом периоде являлся Веселов А.А.

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области (далее МКУ «УЗЗ АиГ»)

Принадлежность предмета контрольного мероприятия:

*Национальный проект «Культура»* - "Паспорт национального проекта "Культура" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)

*Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года»* утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года"

*Муниципальная программа «Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально-технической базу учреждений культуры, здравоохранения, образования и административных зданий, ремонт прочих объектов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2025 годы» -* утвержденная постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 30.08.2019 года № 1194 (далее - Программа).

*Муниципальный заказчик Программы -* администрация муниципального района Сергиевский.

*Разработчик Программы* – МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

*Исполнители Программы -* МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский.

*Цели Программы:*

-обеспечение комплексной безопасности и соответствия современным нормам и стандартам учреждений культуры, образования, административных и прочих зданий муниципального района Сергиевский;

- повышение уровня обеспеченности населения муниципального района Сергиевский качественными и доступными услугами в сфере образования и культуры, соответствующими современным стандартам.

*Задачи Программы:*

- оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры, административных зданий и прочих объектов;

- строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры, образования, административных зданий и прочих объектов.

Реализация данной Программы рассчитана на 2020-2025 гг.

По результатам проверки эффективного и рационального использования средств бюджета муниципального района Сергиевский Самарской области нарушений не выявлено.

Нарушение сроков предоставления отчетности не установлено. В ходе выборочного обследования несоответствия выполненных объемов работ, а также приобретенных материальных ценностей не выявлено.

Выборочной проверкой документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении Капитального ремонт МАУК "МКДЦ" РДК "Дружба", расположенного по адресу с.Сергиевск , ул.Советская, д.66 муниципального района Сергиевский Самарской области с истекшим сроком действия не обнаружено.

Достижение значений показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов является капитальный ремонт МАУК «МКДЦ» РДК Дружба в срок до 31.12.2021 года.

Основная идеология национального проекта "Культура" - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

При учете количества посещений РДК Дружба с. Сергиевск МАУК «МКДЦ» м.р. Сергиевский за аналогичный период 2019 и 2022 года (2021 был периодом реконструкции), общий рост посещений составил 19 %.

Высокий показатель посещаемости РДК Дружба с. Сергиевск МАУК «МКДЦ» м.р. Сергиевский достигнут путем капитального ремонта МАУК «МКДЦ» РДК Дружба, расположенного по адресу: с. Сергиевск, ул. Советская, д.66.

При заключении муниципальных контрактов соблюдались требования Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.