ПЛАН

Мероприятий по обеспечению качества воды подаваемой населению

соответствующего гигиеническим нормативам

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержать территорию водозаборов и зону санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 | постоянно | 170,0 | Фонд предприятия | Охрана поверхностных вод от загрязнения |
| 2. | Осуществлять контроль качества питьевой воды | постоянно | 120,0 | Фонд предприятия | Контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 3. | Осуществлять контроль за техническим состоянием водопроводной сети и водозаборных сооружений, своевременно проводить профилактический ремонт | постоянно | 250 | Фонд предприятия | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 4. | Отпуск воды абонентам производить на основании договоров | постоянно | - |  | Обеспечение рационального использования воды |
| 5. | Ведение локального мониторинга водного объекта | постоянно | - |  | Обеспечение рационального использования воды |
| 6. | Замена аварийных участков водопроводной сети по населенным пунктам: с.Большая Чесноковка -0,350 км. | 2018г-2020г. | 0,450 | Фонд предприятия, районный бюджет | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 7. | Замена аварийных участков водопроводной сети по населенным пунктам: п.Суходол -0,60 км. | 2018г.-2019г. | 2087,0 | Фонд предприятия, районный бюджет | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 8. | Замена аварийных участков водопроводной сети по населенным пунктам: с.Сергиевск -0,40 км. | 2018г.-2019г. | 0,520 | Фонд предприятия, районный бюджет | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 9 | Замена аварийных участков водопроводной сети по населенным пунктам: п.Сургут -0,30 км. | 2018г.-2019г. | 0,400 | Фонд предприятия, районный бюджет | Обеспечение рационального использования воды, контроль качества, подаваемой в распределительную сеть воды |
| 10. | Информировать в установленном порядке соответствующие органы государственной власти об авариях и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водного объекта и качество подаваемой населению питьевой воды | постоянно | - | - | Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водного объекта и недопущение ухудшения качества питьевой воды |
| 11. | Разработка проекта зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения | 2018г.-2019г | 3250,0 | Фонд предприятия, районный бюджет | Охрана поверхностных вод от загрязнения |