Итоги социально-экономического развития муниципального района Сергиевский за  2009 год


Раздел XII. Реализация  национальных проектов

12.1. Реализация приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»

В 2009г между администрацией муниципального района  Сергиевский,  министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области  подписано дополнительное  соглашение  по вводу жилья на 2009 год в объеме 12 тыс.м2 общей площади,  что  на 18,4% меньше уровня 2008г.  

В 2009 г.  в муниципальном районе Сергиевский было введено 12012,4 м2 жилья, в т.ч.  за счет средств индивидуальных застройщиков- 3904,1 м2, что составляет 81,6 % и 27,5 % к  2008 г. соответственно.  Введено в эксплуатацию 62 дома, 193 квартиры, 23 реконструкции и пристроек. 

     В областных мероприятиях по модернизации жилищного фонда  участвовал жилой дом в с.Сергиевск, ул.К.Маркса, д.55, выполнена  надстройка одного этажа, введены в эксплуатацию 9 квартир общей площадью 463,8 м2.  

    На территории муниципального района Сергиевский на протяжении последних лет Самарским областным Фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе реализовывалась  программа по ипотечному кредитованию населения для строительства или покупки жилья. В отчетном периоде с Фондом заключено 2 договора на 2 млн.рублей, из них на  строительство- 1 договор на 1 млн.руб.  и 1 договор на 1 млн.руб.на приобретение жилья. 

       Одним из рычагов реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»  является ФЦП «Жилище».

Районная целевая программа «Жилище» на 2009-2011 гг. утратила силу. Взамен утверждены следующие отдельные целевые программы:

-РЦП "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2009-2010гг.";

-РЦП "Комплексная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2009-2010гг.";

-РЦП  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2009-2010гг.";

- РЦП «Молодой семье- доступное жилье на 2009-2010 годы».

-РЦП  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2009-2010 гг.". На территории района  программа реализуется с 2004 года.   Жилищные объекты Сергиевского района строятся за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.   

      В отчетном периоде выполнены работы по сносу двух ветхих домов в  п.Суходол, ул.Суслова, д.2  и  ул.Пушкина, д.11.

       Разработаны два проекта- это «Два 18-ти квартирных жилых дома в п.Суходол Сергиевского района» и «Три 25-ти квартирных жилых дома по ул.Солнечная в п.Суходол Сергиевского района» с положительным экспертным заключением. 

      В рамках данной программы за счет средств федерального, областного и районного бюджетов построены  и сданы в эксплуатацию жилые дома в п.Суходол (29-квартирный трехэтажный жилой дом общей площадью 1710,6 м2 и 3 двухквартирных дома общей площадью 292,7 м2).

     По областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на территории Самарской области" на 2009 год Сергиевскому району выделено 145702,999 тыс.руб. (в т.ч. 129675,7 тыс.руб.–средства государственной    корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-                                                             коммунального хозяйства; 16027,3 тыс.руб.- средства областного бюджета). За счет данных средств построено и введено в эксплуатацию 4,95 тыс.м2 нового жилья. На 01.01.2010 г. уже переселено 50 семей.  Оставшиеся граждане будут переселены во 2 кв.2010 года.

Кроме того, в 2009 году району были выделены средства в размере 50721,7 тыс.руб. (в т.ч.: 42154,8 тыс.руб.– средства государственной                                                             корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;  6030,8 тыс.руб.- средства областного бюджета; 2536,1 тыс.руб. – средства местного бюджета) на реализацию мероприятий областной адресной программы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Самарской области» на 2008-2011 годы. С  помощью этих средств построено и введено в эксплуатацию 1,72 тыс.м2 нового жилья. Заселение новых квартир планируется  на 2 кв. 2010 года.

      Также на территории района 381 земельный участок обеспечен с инженерными коммуникациями, предназначенных  для  жилищного строительства.

      -РЦП "Комплексная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2009- 2010гг.". В районе над реализацией данной программы проводилась большая работа. Из фонда реформирования муниципальных финансов в последние годы выделялись денежные средства на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Сергиевского района. Имеется положительный опыт по переводу на автономное теплоснабжение жилья (п.Сок, с.Красные Дубки, с.Воротнее, п.Антоновка, п.Суходол кв. 36, 38, 34а; п.Кутузовский, с.Черновка) и объектов социально-культурного назначения, консервации низкорентабельных котельных и ветхих магистральных теплосетей.

В отчетном периоде за счет средств местного бюджета проведено энергетическое обследование 3-х котельных  в с.Сергиевск и 2-х котельных  в  п.Сургут, освоено  1250 тыс.рублей. Подробная информация размещена в разделе IV «Капитальное строительство».

В 2008г впервые муниципальный район Сергиевский участвовал в федеральном конкурсе Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, по результатам которого выделены средства в сумме 13 млн.рублей на капитальный ремонт жилого дома в п.Суходол, ул.Школьная, д.1. Объект профинансирован в  ноябре 2008 г.  и до конца года  выполнены работы по замене кровли и разводящих инженерных коммуникаций в подвальном помещении. В 1 полугодии 2009г капитальный ремонт дома завершен: заменены инженерные коммуникации в квартирах, выполнены  работы  по утеплению и покраске фасада дома.

-РЦП "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2009-2010гг."- в рамках данной программы в этом году выполнена прокладка газопровода высокого давления в с.Сергиевск, ул.Северная протяженностью 0,5 км, а также монтаж газопровода низкого давления по ул.Волжская  с.Сергиевск - 50,1 м.

- РЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории м.р.Сергиевский»-  освоено 14959,4 тыс.рублей,  выполнен капитальный ремонт 2  жилых домов в п.Суходол: ул.Полевая, д.2 и ул.Суслова, д.21.
      - РЦП «Молодой семье- доступное жилье на 2009-2010 годы»: 

         В декабре 2008г. 5 молодых семей стали обладателями свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Общая сумма финансирования мероприятий составила 3590,055 тыс.руб. (в т.ч.: федеральный бюджет – 2192,4 тыс.руб; областной бюджет – 940,905 тыс.руб; местный бюджет – 456,75 тыс.руб). В течение  2009 г. 5 молодых семей приобрели  жилье  площадью  251,6 м2, лимит освоен в полном объеме.

Кроме того, в 2009г на реализацию данной программы выделены средства в объеме 3392,64 тыс.рублей, в т.ч. 2120,4 тыс.руб- из федерального бюджета, 848,16 тыс.руб- из областного бюджета и 424,08 тыс.рублей- из местного бюджета). Свидетельства  на предоставление социальной выплаты  получили – 5 молодых семей. В  настоящее время ведется работа по освоению лимита.
         В списках очередности на улучшение жилищных условий на 01.04.2009г   состоит   339  молодых   семьи. 

Одним из важнейших направлений в рамках реализации НП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года». 

В рамках  данной программы в 2008 году 31 семья, в т.ч.: 23 гражданина, 7 молодых семей и 1 молодой специалист, получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. Общая сумма финансирования составила 25454,723 тыс.рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 10893,6 тыс.руб.; областной бюджет – 14524,8 тыс.руб.; местный бюджет – 36,323 тыс.руб.). Данные средства  освоены в течение 2009г.,   за отчетный период 31 семья – участников программы использовала полученные средства на приобретение 27 квартир площадью 1740,54 м2  и  на  строительство 4  домов площадью  410,86 м2.

В 2009г  на реализацию данной программы также были выделены средства в размере 5649,187 тыс.рублей  (в т.ч.: федеральный бюджет – 2598,627 тыс.руб.; областной бюджет – 3042,652 тыс.руб.; местный бюджет – 7,908 тыс.руб.). Выданы свидетельства на получение  социальной выплаты- 7 семьям. За отчетный период 5 семей- участников программы  улучшили жилищные условия, приобрели жилье площадью 367,8 м2, освоено 4388,984 тыс.рублей. В настоящее время ведется работа по освоению остатка средств.

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств  по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2008г. муниципальному району Сергиевский распределен лимит капитальных вложений в сумме 1821,6 тыс. рублей  на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. На предоставленные социальные выплаты в течение 2009 г.  4 гражданина данной категории приобрели жилье площадью 161,3 м2, лимит освоен  в полном размере. В 2009г  району выделен лимит  на обеспечение  жильем отдельных категорий граждан  в размере 2426,4 тыс.рублей, в отчетном периоде 4 семьи улучшили жилищные условия, приобрели жилье площадью 313,2 м2. Остаток  средств (313,2 тыс.руб) возвращен в вышестоящий  бюджет .

В целях обеспечения  жильем  участников ВОВ Сергиевскому району выделен лимит в размере 5301 тыс.рублей, за счет которых 5 чел. данной категории приобрели жилье  площадью 215,2 м2, лимит освоен в полном объеме.

В 2008г  из  областного бюджета  выделялись средства на финансирование следующих программ:

- «Обеспечение жильем реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»- 1248,68 тыс.рублей. В отчетном периоде  1 семья улучшила жилищные условия, приобретено жилье площадью 43,2 м2, освоено 981,68 тыс.рублей. Остаток неиспользованных средств  возвращен .

- «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»- 8811,0 тыс. рублей. За 2009г. на выделенные средства 12 граждан данной категории приобрели жилье  (11 квартир) общей площадью 430,0 м2, общая сумма освоения составила 8759,619 тыс.руб.

 В 2009г  району выделен лимит  на обеспечение жильем данной категории в размере 2691,084 тыс.рублей, 4 человека  улучшили жилищные условия, приобретено жилье площадью 157,7 м2.  Лимит освоен в полном объеме.
12.2. Реализация  национального проекта «Образование»  

   Направления, реализуемые в  образовательных учреждениях Сергиевского района Северного управления министерства образования и науки Самарской области:

· Стимулирование инновационных программ общего образования

· Информатизация образования

· Оснащение школ учебными и учебно-наглядными пособиями и оборудованием

· Приобретение школьных автобусов

· Поощрение лучших учителей

· Дополнительное вознаграждение за классное руководство

· Поддержка инициативной и талантливой молодежи.

Стимулирование образовательных учреждений, активно реализующих инновационные образовательные программы

В 2009 году финансирование данного направления передано на региональный уровень. Конкурсный отбор лучших школ в области пока не планируется.

Поощрение лучших учителей

       В конкурсном отборе лучших учителей России принимали участие 8 педагогов Сергиевского района. Все участники конкурса стали победителями.

1. Леонтьева В. И. – учитель химии МОУ Суходольской СОШ №2

2. Федорова В.П. – учитель математики МОУ Суходольской СОШ №1

3. Костенова Т.П. – учитель иностранного языка МОУ Сургутской СОШ

4. Иванова М. Н. – учитель начальных классов МОУ Сергиевской СОШ №1

5.Макарова Н. А. – учитель начальных классов МОУ Сергиевской СОШ №2

6. Малолина И.А.– учитель истории и обществознания МОУ Светлодольской СОШ

7. Малышева О.В. – учитель биологии МОУ Кутузовской СОШ

8.Визгалина О. В. – учитель начальных классов МОУ Серноводской СОШ

        Каждый из педагогов-победителей получил денежную премию в размере 100 тыс.руб., денежные средства зачислены на лицевые счета всех педагогов 31.08.2009 г. 
Информатизация образования

В 2009 г.   в образовательные учреждения Сергиевского района поступили денежные средства в размере 401,7 тыс.рублей на финансирование сети  Internet.

Получен комплект свободно распространяемого программного обеспечения на 24 образовательные учреждения.

Оснащение школ учебными и учебно-наглядными пособиями и оборудованием

 В общеобразовательные учреждения  в отчетном периоде поступили  учебники  в количестве 8946 экз. на сумму 1144,1 тыс.рублей. В  Суходольскую СОШ №1 поступил учебно-методический комплект на сумму  3000 тыс.рублей.

Приобретение школьных автобусов-   в 2009г.  поставлены 4 автобуса для  следующих школ: Антоновская ООШ,  Сергиевская СОШ №1, Черновская СОШ, Суходольская СОШ №2 на общую сумму 2042,6 тыс.рублей.
Дополнительное вознаграждение за классное руководство

В 2009г  331 педагог  района получил денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководства за счет субсидий из федерального бюджета в сумме  3770 тыс.рублей (в 2008г.  338 чел- 3857,3 тыс.руб).

12.3.   Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»

осуществлялась по следующим направлениям:
1. Осуществление денежных выплат врачам общей практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам и их медицинским сестрам, медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам  скорой медицинской помощи (СМП):

       В Государственном регистре персонала МУЗ «Сергиевская ЦРБ»  на 01.01.2010г  числилось: 

· 5 врачей общей  практики, 13 врачей- терапевтов участковых, 10  врачей- педиатров участковых и 37 медицинских сестер названных врачей- всего 65 человек  (на 1.01.2009г- 62 чел).

· 27 средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 26 средних медицинских работников скорой медицинской помощи (СМП)- всего 53 человека (на 1.01.2009г- 55 чел).

       В отчетном периоде из федерального бюджета осуществлялись денежные выплаты врачам общей  практики, врачам- терапевтам участковым и врачам – педиатрам участковым и медицинским сестрам названных врачей. Всего  за 2009 год  выплачено  6,93 млн.рублей   (в  2008г- 5,93 млн.рублей).

      Денежные выплаты в  2009г  медицинским работникам ФАП и СМП  составили-  2,5 млн.рублей (в 2008г- 2,36 млн.рублей). 

2. Подготовка и переподготовка врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров:

·      В рамках национального проекта в 2009г планировалось  подготовить 5 врачей,  в т.ч. 3 врача общей практики и 2 врача-педиатра. Обучение в отчетном периоде   закончили  3 человека: 1 врач общей практики и 2 врача-педиатра. 
 3. Оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений:

      В течение года в МУЗ «Сергиевская ЦРБ» поставка диагностического оборудования не планировалась. 

4. Оснащение учреждений скорой медицинской помощи и ЛПУ, имеющих отделения СМП,  санитарным  автотранспортом:

     В 2009г оснащение МУЗ «Сергиевская ЦРБ» автомобилями скорой медицинской помощи не планировалось. 

5. Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения : 

       В отчетном периоде в  МУЗ «Сергиевская ЦРБ»  поставлены вакцины в количестве 33360 доз на сумму 3075,3 тыс.рублей, в т.ч. против: гепатита «В»- 10232 дозы,  краснухи- 820 доз, полиомиелита- 1410 доз, кори- 200 доз, гриппа- 20698 доз. Вся вакцина используется по назначению.   В течение 2009 г. в рамках национального проекта вакцинировано 12890 человек. 

      Кроме того, в рамках Национального календаря  привиты против дифтерии, коклюша, столбняка-  3510 чел, кори и эпидемического паротита- 950 чел,  туберкулеза- 732 чел.

    6. Обследование населения с целью выявления инфицированных ВИЧ и  гепатитов В и С, включая их лечение  и профилактику:

      В рамках национального проекта на ВИЧ-инфекцию обследовано 499 человек. Для обследования на ВИЧ-инфекцию в отчетном периоде  поставлено 74 шт. тест-систем. Лечение данной категории больных осуществляется в  ЛПУ области.

 7. Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз, аудиологический скрининг детей первого года жизни: 

 С начала года  обследовано 387 новорожденных детей Сергиевского района на указанные заболевания, что составило 100% от общего количества новорожденных. Аудиологический скрининг детей первого года  жизни проведен 373 чел. (96% от общего количества новорожденных).  За отчетный период дети с наследственными заболеваниями и с нарушением слуха не выявлены.    

    8. Организация  проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан: 

	      С начала года дополнительная диспансеризация работающих граждан проведена 100 гражданам, что составляет 100% от плана.

  9. Проведение углубленных  медосмотров работающих граждан Самарской области, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами:

      С начала года  дополнительные медосмотры проведены 999 работникам указанной категории (100% от плана).

	 10.  Оплата  медицинской помощи женщинам в период беременности (талон 1), в период родов (талон 2), детям первого года жизни (талон 3-1, талон 3-2):

      С начала 2009 года  предъявлено к оплате талоны №1- 437 шт., талоны №2- 363 шт., талоны №3.1- 462 шт., талоны №3.2– 461 шт. За оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов получены средства в сумме 4527 тыс. рублей, кроме того, остаток на 1.01.2009г – 863,78 тыс. руб. С начала года израсходованы средства в сумме 5121,7 тыс.рублей, в том числе:  на оплату труда медицинских работников, закупку оборудования, медикаменты и изделия медицинского назначения, дополнительное питание. 

 11. Обеспечение населения высокотехнологической медицинской помощью (ВМП):
    На начало 2010г. 46 жителей района нуждаются в оказании  высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). За 2009г 19  жителям района оказана  данная помощь.


PAGE  
58

