Администрация

муниципального района

Сергиевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2013 г.

№ 1477

Об утверждении муниципальной Программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры в муниципальном районе

Сергиевский Самарской области на 2014-2016гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания граждан, администрация муниципального района Сергиевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную Программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2014-2016гг.» (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевская трибуна».

- Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский Астапову Е.А.

- Глава администрации

- муниципального района Сергиевский            		       		А.А.Веселов

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.». |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Цели и задачи Программы | Цель: - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условий проживания; - защита населения и территории муниципального района Сергиевский от чрезвычайных ситуаций Задачи: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - развитие инженерной инфраструктуры муниципального района Сергиевский с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов ЖКХ; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения |
| Сроки и этапы реализации Программы | -2014 – 2016 годы; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры; - количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, после завершения строительства, реконструкции и капитального ремонта; - уровень отремонтированных инженерных сетей к общей протяженности инженерных сетей; |
| Головной исполнитель | Головными исполнителями программы являются Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский и администрация муниципального района Сергиевский. |
| Объемы и источники финансирования Программных мероприятий | Планируемый общий объем финансирования Программы составит: 192 258 153,00 рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс.рублей: 2014г. – 0,00 рублей; 2015г. – 0,00 рублей; 2016г. – 0,00 рублей; - за счет средств областного бюджета – 166 878 400 рублей (прогноз): 2014г. – 108 654 400,00 рублей (прогноз); 2015г. – 58 224 000,00 рублей (прогноз); 2016г. – 0,00рублей (прогноз); - за счет средств местного бюджета – 25 ,379 753,00 рублей: 2014г. – 20 750 821,00 рублей; 2015г. – 3 608 160,00 рублей; 2016г. – 1 020 772,00 рублей. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы - Управлением заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский и администрацией муниципального района Сергиевский. Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального района Сергиевский осуществляется Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский, отделом муниципального контроля администрации муниципального района Сергиевский. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

На территории муниципального района Сергиевский по состоянию на 01.12.2013 года располагаются котельные в количестве 56 шт., в том числе:

- 13 центральных котельных;

- 1 ведомственная котельная;

- 42 модульных котельных.

Протяженность водопроводных сетей составляет 329,6 км, сетей теплоснабжения – 65,6 км., сетей водоотведения – 67,3 км., газовых сетей с квартирами – 1 113,51 км.

Средняя степень износа:

- водопроводных сетей составляет 67,46%;

- систем водоотведения  составляет 72,72%.

Уровень благоустройства жилищного фонда, оборудованного:

- водопроводом – составляет 56,4%;

- канализацией – 56,1%;

- отоплением – 89,7%;

- газом – 92,4%;

- горячим водоснабжением – 51,3%.

Общая площадь жилищного фонда муниципального района Сергиевский по состоянию на 01.12.2013 года составляет 1 061,0 тыс. метров квадратных

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.» разработана с целью повышения надежности и улучшения качества коммунальных услуг.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей, обеспечение режима устойчивого достаточного финансирования жилищно-коммунального хозяйства района, ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов, максимального использования всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей, защиту населения и территории муниципального района Сергиевский от чрезвычайных ситуаций, в том числе путем проведения мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- повышение эффективности работы предприятий ЖКХ;

- создание более комфортных условий для проживания в жилищном фонде;

- защита населения и территории муниципального района Сергиевский от чрезвычайных ситуаций.

В Программе решаются следующие основные задачи:

- оказание финансовой поддержки из федерального, областного и районного бюджетов, привлекающей к решению вопросов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- поэтапное восстановление и обновление материально-технической базы предприятий ЖКХ и жилищного фонда;

-  установление очередности на текущий  ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.» должны быть реализованы в течение 2014 – 2016 годов.

Выполнение программных мероприятий будет осуществляться в основном за счет бюджетных средств.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

- Для оценки эффективности реализации задач Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.» используются следующие показатели:

- - количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры;

- - количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, после завершения строительства, реконструкции и  капитального ремонта;

- уровень отремонтированных инженерных сетей к общей протяженности инженерных сетей;

- Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определен в приложении № 1 к Программе.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.» предусматриваются работы:

- проведение капитального и текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский и жилищного фонда;

- оснащение предприятий ЖКХ муниципального района Сергиевский специализированными механизмами и оборудованием;

- формирование списков очередности на проведение капитального и текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, жилых домов;

- проведение  аукционов  на определение подрядной организации;

- осуществление контроля за ходом проведения капитального и текущего ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры и жилых домов;

- защита населения и территории муниципального района Сергиевский от чрезвычайных ситуаций, в том числе путем проведения мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения

Перечень основных мероприятий по нормативно-правовому и организационному обеспечению Программы приведены в приложении № 2.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Объем финансирования из федерального, областного и местного бюджетов, необходимый для реализации мероприятий Программы, по прогнозным расчетам составит: 192 258 153,00 рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс.рублей:

2014г. – 0,00 рублей;

2015г. – 0,00 рублей;

2016г. – 0,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета – 166 878 400 рублей (прогноз):

2014г. – 108 654 400,00 рублей (прогноз);

2015г. –    58 224 000,00 рублей (прогноз);

2016г. –                     0,00рублей (прогноз);

- за счет средств местного бюджета – 25 379 753,00 рублей:

2014г. – 20 750 821,00 рублей;

2015г. –    3 608 160,00 рублей;

2016г. –    1 020 772,00 рублей.

Расчет средств, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в приложении № 3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Бюджетными ресурсами являются средства федерального, областного и местного бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий по комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский и жилого фонда.

При использовании бюджетных ресурсов должны быть учтены следующие особенности:

- бюджетные ресурсы характеризуются нестабильностью, а также относительной ограниченностью размеров, в тоже время механизм их использования наиболее прост;

- бюджетные ресурсы являются основным финансовым источником на протяжении всех этапов реализации Программы.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Выполнение мероприятий Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.» будет способствовать:

- - повышению качества и надежности коммунальных услуг;

- - снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального района Сергиевский;

- - повышению уровня оборудования жилищного фонда водопроводом, канализацией, отоплением;

- - улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки;

- защите населения и территории муниципального района Сергиевский от чрезвычайных ситуаций, в том числе путем проведения мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения

- Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 4 к Программе.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Управлением заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский Самарской области и администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области.

Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский Самарской области  и администрация муниципального района Сергиевский Самарской области обеспечивает соблюдение сроков и очередности капитального и текущего ремонтов, разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются в установленном порядке на конкурсной основе.

Предполагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит создать на территории муниципального района Сергиевский  открытую процедуру принятия решений относительно финансовой поддержки Программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры в

муниципальном районе Сергиевский

на 2014-2016гг.»

Перечень

Целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.».

| № п/п | Наименование индикатора | Единица изме-рения | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры | объект | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, после проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта | объект | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Уровень отремонтированных инженерных сетей к общей протяженности инженерных сетей, в том числе: - водопроводных сетей - сетей горячего водоснабжения - сетей водоотведения - газовых сетей с квартирами | % | 7,3 0,4 3,7 3,1 0,1 | 12,9 0,7 7,4 4,6 0,2 | 14,9 0,8 8,5 5,2 0,4 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры в

муниципальном районе Сергиевский

на 2014-2016гг.»

Перечень

основных мероприятий по нормативно-правовому и организационному обеспечению реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский

на 2014-2016гг.».

| № п/п | Наименование мероприятий и этапов | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Нормативно-правовое обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | I полугодие 2014 года | Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации м.р.Сергиевский совместно с МУП «ЖКХ администрации Сергиевского района» - УО (по согласованию) |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Проведение технического обследования состояния объектов коммунальной инфраструктуры для определения реального объема, подлежащего капитальному и текущему ремонтам | 2014 – 2016 гг. | Администрация муниципального района Сергиевский, МУП «ЖКХ администрации Сергиевского района» - УО (по согласованию) |
| 2.2. | Проведение обследования состояния специализированного оборудования и механизмов, подлежащих обновлению | 2014 – 2016 гг. | Администрация муниципального района Сергиевский, МУП «ЖКХ администрации Сергиевского района» - УО (по согласованию) |
| 2.3. | Формирование очереди поступающих обращений на текущий и капитальный ремонт жилого комплекса района | 2014 – 2016 гг. | Отдел по работе с обращениями граждан администрации м.р.Сергиевский, Управление социальной защиты населения администрации м.р.Сергиевский, Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации м.р.Сергиевский (по согласованию) |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры в

муниципальном районе Сергиевский

на 2014-2016гг.»

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.».

Оценка эффективности реализации Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Сергиевский на 2014-2016гг.» осуществляется Управлением заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых  показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

R=1NSUMNn=1XnТекXnПланFТекFПлан х 100%

,

где:

N – общее число целевых показателей (индикаторов);

XnПлан

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

XnТек

- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

FПлан

- плановая сумма финансирования по Программе;

FТек

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении №1 к Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.