Администрация

муниципального района Сергиевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» декабря 2013г.

№ 1466

«Об утверждении муниципальной

программы «Поэтапный  переход

на отпуск коммунальных услуг потребителям

по приборам  учета муниципального района

Сергиевский Самарской области на 2014-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях реализации мероприятий по  переходу на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета администрация муниципального района Сергиевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поэтапный  переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района

Сергиевский Самарской области на 2014-2015 годы» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу:

- Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1511а от  18.10.2010 г. «Об утверждении районной целевой Программы  «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы»;

- Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 600 от  24.05.2011 г. «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1511а от  18.10.2010 г. «Об утверждении районной целевой Программы  «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы»;

- Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 664 от  09.06.2011 г. «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1511а от  18.10.2010 г. «Об утверждении районной целевой Программы  «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы»;

- Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 707 от  27.06.2011 г. «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1511а от  18.10.2010 г. «Об утверждении районной целевой Программы  «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы»;

- Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1337 от  17.11.2011 г. «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1511а от  18.10.2010 г. «Об утверждении районной целевой Программы  «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы»;

- Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1415 от  02.12.2011 г. «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1511а от  18.10.2010 г. «Об утверждении районной целевой Программы  «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы»;

- Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 209 от  04.03.2012 г. «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1511а от  18.10.2010 г. «Об утверждении районной целевой Программы  «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы»;

- Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 940 от  26.10.2012 г. «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального района Сергиевский № 1511а от  18.10.2010 г. «Об утверждении районной целевой Программы  «Поэтапный   переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам  учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2015 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевская трибуна».

4.Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2014г.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Главы администрации муниципального района Сергиевский Савельева С.А.

Глава администрации

муниципального района Сергиевский                                       А.А. Веселов

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2015 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы Исполнитель программы | Администрация Муниципального района Сергиевский МУП «ЖКХ муниципального района Сергиевский» |
| Разработчик Программы | Администрация Муниципального района Сергиевский |
| Цель и задачи Программы: | - реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального района Сергиевский. Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач: - обеспечение приборного учета фактически потребленных энергоресурсов в многоквартирных домах; - уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг; - упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги. |
| Сроки и этапы реализации программы: | 2014–2015 годы Программа реализуется в один этап: 2014-2915 год; |
| Основные мероприятия Программы | Установка приборов учета тепла и воды в многоквартирных домах |
| Финансовое обеспечение Программы | Объем финансирования мероприятий Программы составляет 19451,1тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 14588,33 тыс.руб.; районного бюджета 4862,78 тыс. руб. по годам: 2014 год Областной бюджет – 8737,5 тыс.руб.(прогноз) Местный бюджет – 2912,5 тыс. руб. 2015 год Областной бюджет – 5850,83 тыс.руб.(прогноз) Местный бюджет – 1950,28 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит сократить расход средств за коммунальные услуги в результате точного учета потребленных ресурсов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального района Сергиевский; Текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет: Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский, отдел муниципального контроля администрации муниципального района Сергиевский. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Одним из основных приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление коммунальных ресурсов.

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» необходимо упорядочить расчеты за тепловую энергию, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, электроэнергию, а также выполнение нормативно-технических требований в части регулирования режимов теплопотребления.

Наиболее значительными потерями теплоэнергетических ресурсов являются потери в тепловых сетях при транспортировке тепла от источника тепла до потребителей. Наличие сверхнормативных потерь объясняется ветхостью тепловых сетей (срок службы 25-30 лет). Практически на всех тепловых сетях наземной прокладки теплоизоляция нарушена.

В связи с тем, что рост тарифов на коммунальные услуги для населения  будет осуществляться более высокими темпами, чем экономически обоснованные тарифы организаций коммунального комплекса из-за ликвидации перекрестного субсидирования этих услуг, экономия и строгий учет самих ресурсов становятся очень актуальными, так как будут являться главным фактором снижения размера оплаты за коммунальные услуги для населения.

С 2008 года на территории  муниципального района Сергиевский силами жителей многоквартирных домов осуществляется установка приборов учета потребления тепловой энергии. Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета в настоящее время составляет   46,5 %.

# 2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального района Сергиевский.

Задачи Программы:

- Обеспечение приборного учета фактически  потребленных энергоресурсов в многоквартирных домах;

- снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы;

- создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания;

- упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2014 – 2015 годах.

мероприятия, направленные на  обеспечение установки общедомовых приборов учета на объектах, требующих существенной корректировки (реконструкции) систем  энергоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

3.Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства:

14588,33 тыс.руб.- областной бюджет (прогноз);

4862,78  тыс.руб. - местных бюджетов;

Общий объем финансирования Программы  составляет 19451,1 тыс. рублей является ориентировочным и корректируется после утверждения проектно-сметной документации на каждый многоквартирный дом.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в табл. 1.

Распределение

средств по источникам финансирования Программы

(тыс. руб.)

| Источники финансирования | Всего тыс.руб. | ##### В том числе по годам тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |
| Областной бюджет (прогноз) | 14588,33 | 8737,5 | 5850.82 |
| Местные бюджеты | 4862,78 | 2912,5 | 1950,28 |

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

4.Оценка экономической целесообразности программы.

4.1Оценка экономической целесообразности учета тепловой энергии и теплоносителя.

Оборудование узла учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловом пункте требует значительных единовременных капиталовложений, но в результате приводит к упорядочиванию взаимных расчетов между сторонами теплоснабжающей организацией и теплопотребителем, а также к значительному снижению расходов абонента на оплату тепловой энергии и теплоносителя. Затраты на оборудование узла учета окупаются в среднем исходя из практики в течении года на пятиэтажном МКД и трех лет на трехэтажном МКД.

Фактические потери в тепловых сетях, как правило, значительно превышают нормативные. Это объясняется как объективными (износ сетей, устаревшее оборудование и т.п.), так и субъективными (отсутствие наладки гидравлических и температурных режимов и т.п.) факторами. Поэтому учесть тепловые потери в сетях в полном объеме очень сложно, и значительная их часть неизбежно относится на потребителей, не имеющих приборов учета.

Одним из условий решения данной проблемы является введение двухставочных тарифов, в частности, на тепловую энергию. Существующая сегодня система расчетов за используемую тепловую энергию, теплоносители и бытовую воду далека от совершенства. Главные ее недостатки заключаются в том, что поставщик, перераспределяя сверхнормативные потери при транспортировке тепла и воды, не заинтересован в их сокращении. Действующая в настоящее время система формирования тарифа не дает предприятию стимулов к снижению непроизводительных потерь и поддержанию в исправном состоянии оборудования, в обеспечении оптимального режима работы систем регулирования подачи тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Внедрение «Методики расчета двухставочного тарифа на тепловую энергию» имеет своей целью создание предпосылок для экономической заинтересованности поставщиков тепловой энергии и органов местного самоуправления в экономии энергоресурсов.

4.2.Оценка экономической целесообразности учета холодного и горячего водоснабжения.

Все вновь сооружаемые жилые дома должны быть оборудованы счетчиками горячей и холодной воды. Если прибор приобретен на средства жителя, то экономический эффект становится положительным после того, как затраты на него окупятся за счет экономии средств, затрачиваемых на плату за воду. Массовое внедрение приборного учета горячей воды в системах горячего водоснабжения квартир жилых домов позволит жителям регулировать и контролировать расход горячей воды.

Несмотря на то, что пока поквартирные счетчики в старом фонде устанавливаются за счет средств населения, затраты на их установку (примерно 4840,57 рублей за 2 прибора – на ХВС и ГВС, с учетом монтажа), как показано на рисунке 4, окупаются примерно в течение 1 года.

Выводы:

1. Организация приборного учета тепловой энергии и теплоносителя значительно экономит средства потребителей на оплату тепловой энергии.

2. Наиболее удобным и наглядным показателем экономической целесообразности установки узлов учета у потребителей является срок окупаемости затрат на их оборудование в течении не более трех лет.

3.  Сократятся затраты консолидированного бюджета гайона для обеспечения социальных гарантий граждан при оплате жилья и коммунальных услуг.

.4. Установка счетчиков горячей и холодной воды в квартирах приведет к снижению перерасхода воды по сравнению с нормативным, а также будет стимулировать экономию воды жителями.

5. Введение приборного учета побуждает организацию коммунального комплекса применять современные экономические конструкции генераторов тепловой энергии, трубопроводов, теплообменников, систем регулирования, т.е. всего комплекса энергосберегающих мероприятий.

6. Массовое внедрение приборов учета должно быть, подкреплено развитием базы для их обслуживания, ремонта и поверки, а также подготовкой специалистов соответствующего профиля

5. Индикаторы цели программы

Показателями эффективности реализации мероприятий Программы является достижение индикаторов цели Программы (табл. 2).

Таблица 2

##### Индикаторы цели Программы

| Индикаторы | Планируемые показатели по годам, процентов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |
| 1.Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета |  |  |
| - тепловой энергии; | 96 | 100 |
| - холодной воды; | 93 | 100 |
| - горячей воды. | 82 | 100 |
| 2. Обеспечение экономии потребления от существующего уровня потребления (млн.руб) |  |  |
| - тепловой энергии; | 26,1 | 28,5 |
| - холодной воды; | 5,7 | 6,4 |
| - горячей воды. | 2,03 | 2,65 |

Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды рассчитывается по следующей формуле:

Yосн = (Акд / Пкп)  100,

где:

Yосн – доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, процентов;

Акд – количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды;

Пкп – количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды.

Адресный перечень МКД, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды представлен в приложении 1.

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение потребления тепловой энергии не менее чем на 20 процентов, или на 17,9 тыс. Гкал, в год;

2)снижение расхода горячей воды не менее чем на 15 процентов, или на 20,1 тыс. куб. метров в год.

3) снижение расхода холодной воды не менее чем на 20 процентов, или на 271,8 тыс. куб. метров в год.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МУП «ЖКХ администрации Сергиевского района» - Управляющая организация, как исполнитель Программы, осуществляет реализацию Программы путем заключения договоров с исполнителями работ и производит отбор исполнителей на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством путем проведения торгов на размещение заказа.

Контроль целевого использования выделяемых бюджетных средств осуществляет администрация муниципального района Сергиевский.

Исполнители Программы отчитываются за использование выделенных им финансовых средств в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Самарской области, несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых финансовых средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень многоквартирных домов,включенных в муниципальную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета муниципального района Сергиевски Самарской области на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес | Тепловой энергии |  | Холодной воды |  | Горячей воды |  | Итого | Источники финансирования |  |
|  |  | кол-во | (тыс.руб.) | кол-во | (тыс.руб.) | количество | (тыс.руб.) |  | областной бюджет тыс.руб. | местный бюджет тыс.руб. |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * объекты подлежат корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суходол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Пушкина-16 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 112,5 | 37,5 |
| 2 | ул.Пушкина-20 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 3 | ул.Пушкина-22 | 2 | 300 | 1 | 70 | 0 | 0 | 370 | 277,5 | 92,5 |
| 4 | ул.Пушкина-24 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 5 | ул.Пушкина-26 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 6 | ул.Пушкина-28 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 7 | ул.Пушкина-32 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 8 | ул.Школьная-51 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 9 | ул.Пушкина-10 | 1 | 150 | 2 | 140 | 2 | 180 | 470 | 352,5 | 117,5 |
| 10 | ул.Победа-14 | 1 | 150 | 1 | 70 | 1 | 90 | 310 | 232,5 | 77,5 |
| 11 | ул.Победа-16 | 1 | 150 | 1 | 70 | 1 | 90 | 310 | 232,5 | 77,5 |
| 12 | ул.Победа-18 | 1 | 150 | 1 | 70 | 1 | 90 | 310 | 232,5 | 77,5 |
| 13 | ул.Полевая-4 | 1 | 150 | 1 | 70 | 1 | 90 | 310 | 232,5 | 77,5 |
| 14 | ул.Полевая-6 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | 90 | 160 | 120 | 40 |
| 15 | ул.Полевая-8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 90 | 160 | 120 | 40 |
| 16 | ул.Спортивная-3 | 1 | 150 | 1 | 70 | 1 | 90 | 310 | 232,5 | 77,5 |
| 17 | ул.Молодогвардей.23 | 1 | 150 | 1 | 70 | 1 | 90 | 310 | 232,5 | 77,5 |
| 18 | ул.Пионерская-27 | 2 | 300 | 1 | 70 | 0 | 0 | 370 | 277,5 | 92,5 |
| 19 | ул.Пушкина-34 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 20 | ул.Школьная-41 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 21 | ул.Победа -28 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | 90 | 160 | 120 | 40 |
| 22 | ул.Мира-5 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | 90 | 160 | 120 | 40 |
| 23 | ул.Полевая-2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | 90 | 160 | 120 | 40 |
| ИТОГО |  | 18 | 2700 | 22 | 1610 | 13 | 1170 | 5480 | 4110 | 1370 |
|  | с.Сергиевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина -12 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 2 | ул.Ленина 79б | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 3 | ул.Ленина 83б | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 4 | ул.Ленина 83а | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 5 | ул.Ленина -96 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 6 | ул.Ленина-98 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 7 | ул.Ленина-100 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 8 | ул.Ленина 106 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 9 | ул.Ленина 108 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 10 | ул.Ленина 112 | 2 | 300 | 1 | 70 | 0 | 0 | 370 | 277,5 | 92,5 |
| 11 | ул.Ленина 114 | 2 | 300 | 1 | 70 | 0 | 0 | 370 | 277,5 | 92,5 |
| 12 | ул.Ленина 116 | 2 | 300 | 1 | 70 | 0 | 0 | 370 | 277,5 | 92,5 |
| 13 | ул.Ленина-120 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 14 | ул.Ленина-122 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 15 | ул.Ленина-124 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 16 | ул.Ленина-126 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 17 | ул.Ленина 128 | 2 | 300 | 1 | 70 | 0 | 0 | 370 | 277,5 | 92,5 |
| 18 | ул.Ленина 130 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 19 | ул.Лермонтова-1а | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 20 | ул.Лермонтова-2а | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 21 | ул.Лесная-1а | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 22 | ул.М.Горького-3 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 23 | ул.М.Горького-5 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 24 | ул.М.Горького-8 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 25 | ул.Г.Михайловск- 24а | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 26 | ул.Г.Михайловского 30 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 27 | ул.Н.Краснова 40 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 28 | ул.Н.Краснова -92а | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 29 | ул.Н.Краснова-92 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 30 | ул.Н.Краснова-94 | 2 | 300 | 1 | 70 | 0 | 0 | 370 | 277,5 | 92,5 |
| 31 | ул.К.Маркса-55 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 32 | ул.Советская 39 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 33 | ул.Советская 59 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 34 | ул.Советская 63 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 35 | ул.Советская-67 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 36 | ул.Советская 68 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 37 | ул.Советская 70 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 38 | ул. Строителей-1 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 39 | ул.Строителей-3 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 40 | ул.Строителей-5 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 41 | ул.Строителей-9 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| ИТОГО |  | 22 | 3300 | 41 | 2870 | 0 | 0 | 6170 | 4627,5 | 1542,5 |
| Итого за 2014 год |  | 40 | 6000 | 63 | 4480 | 13 | 1170 | 11650 | 8737,5 | 2912,5 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * объекты подлежат корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Первомайская 1 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 2 | ул.Первомайская 2 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 3 | ул.Первомайская 3 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 4 | ул.Первомайская 4 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 5 | ул.Первомайская 6 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 6 | ул.Первомайская 7 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 7 | ул.Первомайская 8 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 8 | ул.Первомайская 9 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 9 | ул.Первомайская 10 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 10 | ул.Первомайская 11 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 11 | ул.Первомайская 13 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| 12 | ул.Первомайская 14 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 13 | ул.Первомайская 16 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 14 | ул.Первомайская 18 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 15 | ул.Первомайская 19 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 16 | ул.Первомайская 20 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 17 | ул.Победы 2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 18 | ул.Победы 15 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 19 | ул.Победы 17 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 20 | ул.Победы 18 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 21 | ул.Победы 19 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 22 | ул.Победы 20 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 23 | ул.Победы 21 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 24 | ул.Победы 24 | 1 | 120 | 1 | 70 | 0 | 0 | 190 | 142,5 | 47,5 |
| 25 | ул.Победы 25 | 1 | 120 | 1 | 70 | 0 | 0 | 190 | 142,5 | 47,5 |
| 26 | ул.Молодежная-2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 27 | ул.Молодежная 4 | 1 | 120 | 1 | 70 | 0 | 0 | 190 | 142,5 | 47,5 |
| 28 | ул.Молодежная 6 | 1 | 120 | 1 | 70 | 0 | 0 | 190 | 142,5 | 47,5 |
| 29 | ул.Кооперативная 7 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 30 | ул.Первомайская 12 | 1 | 150 | 1 | 70 | 0 | 0 | 220 | 165 | 55 |
| Итого |  | 16 | 2280 | 30 | 2100 | 0 | 0 | 4380 | 3285 | 1095 |
| п.Калиновый Ключ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Нефтяников-1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 2 | ул.Нефтяников-2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 3 | ул.Нефтяников-3 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 4 | ул.Нефтяников-4 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| 5 | ул.Нефтяников-7 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 52,5 | 17,5 |
| Итого |  | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 350 | 262,5 | 87,5 |
| п. Серноводск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Калинина-22 | 2 | 240 | 1 | 70 | 1 | 70,11 | 380,11 | 285,08 | 95,03 |
| 2 | ул.Калинина-24 | 2 | 240 | 1 | 70 | 1 | 70,11 | 380,11 | 285,08 | 95,03 |
| 3 | ул.Калинина-26 | 1 | 120 | 1 | 70 | 1 | 70,11 | 260,11 | 195,08 | 65,03 |
| 4 | ул.Калинина-28 | 4 | 400 | 1 | 70 | 1 | 70,11 | 540,11 | 405,08 | 135,03 |
| 5 | ул.Революции 53 | 1 | 150 | 1 | 60 | 1 | 70,11 | 280,11 | 210,08 | 70,03 |
| 6 | ул.Ленина 1 | 1 | 100 | 1 | 60 | 1 | 70,11 | 230,11 | 172,58 | 57,53 |
| 7 | ул.Ленина 3 | 1 | 100 | 1 | 60 | 1 | 70,11 | 230,11 | 172,58 | 57,53 |
| 8 | ул.Советская 48 | 1 | 150 | 1 | 70 | 1 | 70,11 | 290,11 | 217,58 | 72,53 |
| 9 | ул.Советская 59 | 1 | 120 | 1 | 70 | 1 | 70,11 | 260,11 | 195,08 | 65,03 |
| 10 | ул.Серная 37 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1 | 70,11 | 220,11 | 165,08 | 55,03 |
|  | Итого | 15 | 1720 | 10 | 650 | 10 | 701,1 | 3071,1 | 2303,33 | 767,78 |
|  | Итого 2015 год: | 31 | 4000 | 45 | 3100 | 10 | 701,1 | 7801,1 | 5850,83 | 1950,28 |
|  | Итого: | 71 | 10000 | 108 | 7580 | 23 | 1871,1 | 19451,1 | 14588,33 | 4862,78 |