Приложение №1 

к Постановлению 
Главы муниципального района Сергиевский 
от «____» __________ №___________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2011-2013 ГОДЫ
(далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	НАИМЕНОВАНИЕ                      ПРОГРАММЫ  
	Муниципальная адресная программа «Переселе​ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2011-2013годы


	ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
	Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального закона от 09.03.2010 №25 ФЗ)

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

ПРОГРАММЫ


	Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области

	ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
	Правовое Управление администрации муниципального района Сергиевский Самарской области


	ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ


	- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2010 года;

- создание безопасных и комфортных усло​вий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; 

- стимулирование   развития   малоэтажного жилищного строительства;

- содействие   реформированию   жилищно-коммунального хозяйства;

- ввод в эксплуатацию дополнительной жи​лой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

- получение государственной поддержки за счет  средств  государственной    корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального   хозяйства   (да​лее - Фонд);

- снос аварийных многоквартирных домов.


	ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
	- создание    благоустроенного    жилищного фонда;

- развитие малоэтажного жилищного строи​тельства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области;

- осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий;

- предоставление государственной под​держки на переселение граждан из ава​рийного жилищного фонда


	СРОКИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ
ВАЖНЕЙШИЕ

ЦЕЛЕВЫЕ

ИНДИКАТОРЫ

(ПОКАЗАТЕЛИ)

ПРОГРАММЫ


	2011-2013 годы
- снижение жилых домов в ветхом и аварийном жилищном фонде за 2011-2013годы на 15,7%;
- строительство в 2011-2013годах 10 778,0 кв.метров для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;

- более 300 семей смогут улучшить свои жилищные условия за 2011-2013годы
- переселение в 2011году 142 человек из 10 домов             (76 квартир) общей площадью 3 589,44 кв.метра 

- снос в 2011году 10 аварийных жилых домов
- строительство, либо приобретение в 2011году жилых помещений общей площадью не менее 3589,44кв. метра

	ГОЛОВНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОБЪЕМЫ И

ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ


	Головным исполнителем является Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский, Правовое Управление  администрации муниципального района Сергиевский, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский

Общий объем финансирования программ​ных  мероприятий  в  2011-2013 годах составляет                   379 242,00 тыс. руб., в том числе за счет: 

средств Фонда – 294 326,501 тыс.рублей:

2011год – 66 655,901 тыс.рублей;
2012год – 108 414,60 тыс.рублей;

2013год – 119 256,00 тыс.рублей.

средств областного бюджета - 65 816,339 тыс.рублей:

2011год – 35 643,139 тыс.рублей;

2012год – 14 368,20 тыс.рублей;
2013год -  15 805,00 тыс.рублей.
средств местного бюджета – 19 099,16 тыс.рублей:

2011год – 5384,160 тыс.рублей;

2012год – 6531,00 тыс.рублей;

2013год – 7184,00 тыс.рублей.



	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	- снос аварийных жилых домов за период с 2011-2013 год площадью 10 778,0 кв.м

-строительство либо приобретение жилых помещений общей площадью за период с 2011года по 2013год не менее 10778,0 кв.м
- переселение в 2011году 142 человек из 10 домов             (76 квартир) общей площадью 3 589,44 кв.метра 

- снос в 2011году 10 аварийных жилых дома

- строительство, либо приобретение в 2011году жилых помещений общей площадью не менее 3589,44кв. метра

	СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
	контроль за реализацией мероприятий  Программы осуществляет головной исполнитель – Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский, Правовое Управление  администрации муниципального района Сергиевский, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский;

- контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке Главными распорядителями (распорядителями) бюджета муниципального района Сергиевский




СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граж​дан из аварийного жилищного фонда, а также поддержки развития малоэтажного строительства региона принят Федеральный закон «О Фонде со​действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), в который Федеральным законом от 09.03.2010 № 25-ФЗ были внесены изменения, предусматривающие финансовую под​держку за счет средств Фонда строительства домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретения жилых помещений в таких домах у за​стройщиков.

Федеральный закон в указанной редакции позволяет решить пробле​му переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуа​тации, и одновременно поддержать развитие малоэтажного жилищного строительства на территориях субъектов Российской Федерации.
Общая площадь жилых домов, признанных ветхими и аварийными на территории муниципального района Сергиевский составляет                                    68 500,0 кв.метров.
Настоящая Программа разработана в целях реализации данных по​ложений Федерального закона и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2010 года, и его сноса.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основные цели Программы:

- Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, признанном аварий​ным до 1 января 2010 года;
- Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства;

- Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- Ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

- Получение государственной поддержки за счет средств Фонда;

- Снос аварийных многоквартирных домов.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- Создание благоустроенного жилищного фонда;

- Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтаж​ных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градострои​тельного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий;

- Предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа рассчитана на 2011 – 2013годы.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
 (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности реализации Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2011-2013годы используются следующие показатели:

- снижение жилых домов в ветхом и аварийном жилищном фонде за 2011-2013годы на 15,7%;

- строительство в 2011-2013годах 10 778,0 кв. метров для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;

- более 300 семей смогут улучшить свои жилищные условия за 2011-2013годы

- переселение в 2011году 142 человек из 10 домов  (76 квартир) общей площадью 3 589,44 кв.метра 

- снос в 2011году 10 аварийных жилых домов
- строительство, либо приобретение в 2011году жилых помещений общей площадью не менее 3589,44кв. метра
КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации Программы предусмотрен снос аварийного жилищного фонда, строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, а также переселение граждан в указанные жилые помещения.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действую​щим законодательством путем предоставления администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области жилых помещений в домах, построенных или приобре​тенных в муниципальную собственность, в соответствии с частью 3 статьи 20.5 Федерального закона.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств  бюджета муниципального района Сергиевский Самарской области.
Финансирование Программы будет осуществляться в форме субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюд​жет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда и средств местного бюджета.
Субсидии из областного бюджета, в том числе формируемые за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда, предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района Сергиевский Самарской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда посредством строительства домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков.
Общий объем финансирования программных мероприятий за счет средств Фонда, областного бюджета и местных бюджетов определяется как произведение общей площади аварийного жилья на стоимость одного квадратного метра

R= Q х S,
где    R - общий объем финансирования;

Q - объем аварийного жилищного фонда, переселение из которого осуществляется в рамках программных мероприятий;

S – предельная  стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенная федеральным органом испол​нительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен​ной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строитель​ства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планирует​ся предоставление финансовой поддержки на переселение из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи​лищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области в 2011 го​ду приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования программ​ных  мероприятий  в  2011 – 2013годах составляет (Приложение №2 к Программе):
379 242,00 тыс. руб., в том числе за счет: 
средств Фонда – 294 326,501 тыс.рублей:

2011год – 66 655,901 тыс.рублей;

2012год – 108 414,60 тыс.рублей;

2013год – 119 256,00 тыс.рублей.

средств областного бюджета – 65 816,339 тыс.рублей:

2011год – 35 643,139 тыс.рублей;

2012год – 14 368,20 тыс.рублей;

2013год -  15 805,00 тыс.рублей.

средств местного бюджета – 19 099,16 тыс.рублей:

2011год – 5384,160 тыс.рублей;

2012год – 6531,00 тыс.рублей;

2013год – 7184,00 тыс.рублей.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И  КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения Программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.

Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области представляет главному распоря​дителю соответствующих бюджетных средств отчетность в порядке, сроки и по форме, установленные главным распорядителем.
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы по следующей методике.

Оценка осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
1   N              X Тек.n

                  ----  SUM        -----------------

          N    n=1           X План n

R=----------------------------------------- х 100% ,

                    F Тек.

                 ---------------



F  План.

где :

N -  общее число целевых показателей (индикаторов);

X План.n -  плановое значение n-го показателя (индикатора);

X Тек. n   -  текущее значение n-го показателя (индикатора);   

F План. – плановая сумма финансирования по Программе;

F Тек. -  сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

При значении комплексного показателя  эффективности реализации Программы (R), равном 100 и более процентов, эффективность реализации Программы признается  высокой, при значении менее 80%  – низкой. 
СИСИТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией мероприятий Программы осу​ществляет Головной исполнитель -  управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Сергиевский,  Правовое Управление администрации муниципального района Сергиевский, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Сергиевский.

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке Главными распорядителями (распорядителями) бюджета муниципального района Сергиевский

Приложение №1 

к муниципальной адресной  Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2011-2013годы
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планирует​ся  
переселе​ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории муниципального района Сергиевский Самарской области 
на 2011 год
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным
	Общая площадь, кв. м
	Количество квартир

(шт.)
	Число жителей, зарегистрированных в  аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе

	1
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Парковая, д. 2
	365,07
	8
	12

	2
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Парковая, д. 3
	377,70
	8
	14

	3
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Парковая, д. 6
	377,60
	8
	8

	4
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Парковая, д. 8
	340,15
	8
	12

	5
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Пионерская,        д.11                
	428,64
	8
	16

	6
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Пионерская,            д.12                
	377,60
	8
	12

	7
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Спортивная,           д.28                
	340,18
	6
	16

	8
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Спортивная,            д.30                
	258,40
	6
	18

	9
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Спортивная,             д.7                 
	340,18
	8
	21

	10
	Сергиевский район п.г.т. Суходол,   
ул. Спортивная,            д.9                 
	383,92
	8
	13

	Итого
	3589,44
	76
	142


