Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Сергиевский Самарской области

№ 08  от «14» января 2014 г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
	–
	Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Самарской области от 21.06.2013    № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее – Закон)

	
	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
	–


	муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2043 гг.


	
	
	

	ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
	–


	Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области

	
	
	

	ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
	–


	Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области

	
	
	

	ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
	–


	улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на  территории муниципального района Сергиевский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу



	ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ


	–


	эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

	
	
	

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	–


	2014 – 2043 годы

	
	
	

	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	–


	проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

	
	
	

	Система организации контроля 

за ходом

реализации
	–


	контроль за ходом реализации Программы возложен на Администрацию муниципального района Сергиевский Самарской области

контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет  Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский, отдел муниципального контроля администрации муниципального района Сергиевский

	
	
	

	ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
	
	Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области

	
	
	

	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	
	Финансирование программы осуществляется за счет средств  местного бюджета

	
	
	

	ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
	
	Ожидаемое финансирование в 2014 году  - 1851,62 тыс.руб.. Объем финансирования меняется в зависимости от площади муниципального жилья в многоквартирных домах, вошедших в Программу. Подлежит ежегодному индексированию в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области


I. Характеристика проблемы

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в муниципальном районе Сергиевский Самарской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. 

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса. 

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на  территории муниципального района Сергиевский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Основной задачей Программы является:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

III. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

разработка проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

осуществление строительного контроля.

IV. Перечень программных мероприятий

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

V. Порядок актуализации Программы
Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу) капитального ремонта;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

VI. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Программы 

Настоящий Порядок устанавливает требования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения краткосрочных планов реализации Программы.

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.  

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на один год.

Форма муниципального краткосрочного плана реализации Программы приведена в таблицах 1, 2 приложения 2 к настоящей Программе.
Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту, определяет источники финансирования (в том числе вид и объем государственной поддержки, если они предусмотрены).

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план.

Краткосрочный план содержит следующие данные:

многоквартирный дом, его адрес, код (или иные идентификатор(ы) дома);

вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки,  муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами органов государственной власти Самарской области, а также муниципальными правовыми актами соответственно.
Муниципальные краткосрочные планы реализации Программы подлежат опубликованию.

VII. Организация контроля над ходом исполнения Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области в соответствии с действующим законодательством.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

При значении степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 и менее или равной 100 процентов эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов – низкой.

Показателем (индикатором) Программы является количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту. Значения показателя (индикатора) Программы, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведены в Приложении 3 к Программе.
	
	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области

	Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Код МКД
	Почтовый адрес многоквартирного дома
	Плановый год начала проведения работ по капитальному ремонту*  
	Очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	

	
	
	
	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт  лифтовых шахт
	Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	Утепление и ремонт фасада
	Ремонт фундамента многоквартирного дома

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Р21-1
	с. Сергиевск, ул. Г. Михайловского, д. 24 А
	2025
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-2
	с. Сергиевск, ул. Г. Михайловского, д. 30
	2016
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-3
	с. Сергиевск, ул. Заводская, д. 1
	2027
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-4
	с. Сергиевск, ул. Заводская, д. 2
	2027
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-5
	с. Сергиевск, ул. К. Маркса, д. 55
	2022
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-6
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 100
	2017
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-7
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 102
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-8
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 106
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-9
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 108
	2017
	1
	
	2
	2
	4

	Р21-10
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 112
	2023
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-11
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 114
	2023
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-12
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 116
	2017
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-13
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 118
	2023
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-14
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 12
	2017
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-15
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 120
	2022
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-16
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 122
	2023
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-17
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 124
	2018
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-18
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 128
	2014
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-19
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 130
	2021
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-20
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 79 А
	2023
	4
	
	3
	1
	2

	Р21-21
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 79 Б
	2025
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-22
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 81
	2024
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-23
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 81 А
	2020
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-24
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 83 А
	2021
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-25
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 83 Б
	2026
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-26
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 96
	2014
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-27
	с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 98
	2020
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-28
	с. Сергиевск, ул. Лермонтова, д. 1А
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-29
	с. Сергиевск, ул. Лермонтова, д. 2 А
	2024
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-30
	с. Сергиевск, ул. Лесная, д. 1
	2016
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-31
	с. Сергиевск, ул. Лесная, д. 1 А
	2017
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-32
	с. Сергиевск, ул. М. Горького, д. 3
	2022
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-33
	с. Сергиевск, ул. М. Горького, д. 5
	2016
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-34
	с. Сергиевск, ул. М. Горького, д. 8
	2025
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-35
	с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 40
	2022
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-36
	с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 92
	2022
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-37
	с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 92 А
	2024
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-38
	с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 94
	2024
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-39
	с. Сергиевск, ул. Советская, д. 39
	2017
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-40
	с. Сергиевск, ул. Советская, д. 59
	2026
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-41
	с. Сергиевск, ул. Советская, д. 63
	2016
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-42
	с. Сергиевск, ул. Советская, д. 67
	2017
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-43
	с. Сергиевск, ул. Советская, д. 68
	2016
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-44
	с. Сергиевск, ул. Советская, д. 70
	2020
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-45
	с. Сергиевск, ул. Советская, д. 72
	2025
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-46
	с. Сергиевск, ул. Строителей, д. 1
	2018
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-47
	с. Сергиевск, ул. Строителей, д. 3
	2020
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-48
	с. Сергиевск, ул. Строителей, д. 5
	2020
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-49
	с. Сергиевск, ул. Строителей, д. 9
	2021
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-50
	п. Суходол, ул. Георгиевская, д. 4
	2027
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-51
	п. Суходол, ул. Георгиевская, д. 2
	2027
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-52
	п. Суходол, ул. Куйбышева, д. 10
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-53
	п. Суходол, ул. Куйбышева, д. 11
	2024
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-54
	п. Суходол, ул. Куйбышева, д. 12
	2024
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-55
	п. Суходол, ул. Куйбышева, д. 3
	2016
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-56
	п. Суходол, ул. Куйбышева, д. 4
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-57
	п. Суходол, ул. Куйбышева, д. 4 А
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-58
	п. Суходол, ул. Куйбышева, д. 5
	2016
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-59
	п. Суходол, ул. Куйбышева, д. 8
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-60
	п. Суходол, ул. Мира, д. 2 а
	2023
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-61
	п. Суходол, ул. Мира, д. 5
	2026
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-62
	п. Суходол, ул. Молодогвардейская, д. 30
	2014
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-63
	п. Суходол, ул. Молодогвардейская, д. 36
	2018
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-64
	п. Суходол, ул. Молодогвардейская, д. 38
	2018
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-65
	п. Суходол, ул. Парковая, д. 19
	2016
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-66
	п. Суходол, ул. Пионерская, д. 17
	2014
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-67
	п. Суходол, ул. Пионерская, д. 18
	2014
	4
	
	3
	1
	2

	Р21-68
	п. Суходол, ул. Пионерская, д. 20
	2014
	4
	
	3
	1
	2

	Р21-69
	п. Суходол, ул. Пионерская, д. 23
	2015
	4
	
	3
	1
	2

	Р21-70
	п. Суходол, ул. Пионерская, д. 25
	2015
	4
	
	3
	1
	2

	Р21-71
	п. Суходол, ул. Победы, д. 10
	2017
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-72
	п. Суходол, ул. Победы, д. 12
	2017
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-73
	п. Суходол, ул. Победы, д. 14
	2017
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-74
	п. Суходол, ул. Победы, д. 16
	2017
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-75
	п. Суходол, ул. Победы, д. 18
	2017
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-76
	п. Суходол, ул. Победы, д. 20
	2017
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-77
	п. Суходол, ул. Победы, д. 22
	2018
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-78
	п. Суходол, ул. Победы, д. 24
	2018
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-79
	п. Суходол, ул. Победы, д. 28
	2026
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-80
	п. Суходол, ул. Полевая, д. 2
	2022
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-81
	п. Суходол, ул. Полевая, д. 4
	2025
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-82
	п. Суходол, ул. Полевая, д. 6
	2024
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-83
	п. Суходол, ул. Полевая, д. 8
	2026
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-84
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 1
	2015
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-85
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 10
	2018
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-86
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 11
	2027
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-87
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 12
	2018
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-88
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 14
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-89
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 16
	2018
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-90
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 20
	2023
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-91
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 22
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-92
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 24
	2019
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-93
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 26
	2020
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-94
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 28
	2020
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-95
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 3
	2015
	4
	
	3
	1
	2

	Р21-96
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 30
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-97
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 30 А
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-98
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 32
	2020
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-99
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 34
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-100
	п. Суходол, ул. Пушкина, д. 36
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-101
	п. Суходол, ул. Советская, д. 1
	2018
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-102
	п. Суходол, ул. Советская, д. 1 А
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-103
	п. Суходол, ул. Советская, д. 10
	2016
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-104
	п. Суходол, ул. Советская, д. 2
	2016
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-105
	п. Суходол, ул. Советская, д. 3
	2020
	3
	
	3
	1
	2

	Р21-106
	п. Суходол, ул. Советская, д. 4
	2018
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-107
	п. Суходол, ул. Советская, д. 5
	2019
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-108
	п. Суходол, ул. Советская, д. 6
	2018
	4
	
	3
	1
	2

	Р21-109
	п. Суходол, ул. Советская, д. 7
	2019
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-110
	п. Суходол, ул. Советская, д. 8
	2018
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-111
	п. Суходол, ул. Солнечная,  д. 11 б
	2026
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-112
	п. Суходол, ул. Солнечная, д. 11
	2026
	3
	
	3
	1
	2

	Р21-113
	п. Суходол, ул. Солнечная, д. 11 а
	2026
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-114
	п. Суходол, ул. Солнечная, д. 21
	2027
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-115
	п. Суходол, ул. Солнечная, д. 9
	2025
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-116
	п. Суходол, ул. Спортивная, д. 3
	2015
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-117
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 1
	2020
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-118
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 10
	2025
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-119
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 11
	2018
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-120
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 12
	2022
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-121
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 14
	2027
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-122
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 16
	2025
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-123
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 17
	2018
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-124
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 19
	2018
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-125
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 2
	2024
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-126
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 21
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-127
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 23
	2018
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-128
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 25
	2018
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-129
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 3
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-130
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 4
	2022
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-131
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 5
	2020
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-132
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 6
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-133
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 7
	2018
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-134
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 8
	2027
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-135
	п. Суходол, ул. Суворова, д. 9
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-136
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 1
	2025
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-137
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 11
	2023
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-138
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 13
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-139
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 2
	2026
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-140
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 2 а
	2026
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-141
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 20
	2022
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-142
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 21
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-143
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 22
	2026
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-144
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 4
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-145
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 7
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-146
	п. Суходол, ул. Суслова, д. 9
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-147
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 1
	2023
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-148
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 10
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-149
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 11
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-150
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 12
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-151
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 18
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-152
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 2
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-153
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 20
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-154
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 22
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-155
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 23
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-156
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 24
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-157
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 25
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-158
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 26
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-159
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 27
	2024
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-160
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 29
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-161
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 31
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-162
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 33
	2020
	4
	
	3
	1
	2

	Р21-163
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 35
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-164
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 37
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-165
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 39
	2021
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-166
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 4
	2020
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-167
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 4 А
	2019
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-168
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 41
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-169
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 45
	2025
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-170
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 47
	2025
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-171
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 49
	2027
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-172
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 51
	2027
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-173
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 6
	2019
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-174
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 66
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-175
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 8
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-176
	п. Суходол, ул. Школьная, д. 9
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-177
	п. Сургут, ул. Кооперативная, д. 7
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-178
	п. Сургут, ул. Кооперативная, д. 9
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-179
	п. Сургут, ул. Молодежная, д. 2
	2019
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-180
	п. Сургут, ул. Молодежная, д. 4
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-181
	п. Сургут, ул. Молодежная, д. 6
	2025
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-182
	п. Сургут, ул. Молодежная, д. 8
	2015
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-183
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 1
	2019
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-184
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 10
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-185
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 11
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-186
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 12
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-187
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 13
	2020
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-188
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 14
	2020
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-189
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 15
	2020
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-190
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 16
	2020
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-191
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 17
	2024
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-192
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 18
	2022
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-193
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 19
	2024
	3
	
	2
	1
	4

	Р21-194
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 2
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-195
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 20
	2025
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-196
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 21
	2024
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-197
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 3
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-198
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 4
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-199
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 6
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-200
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 7
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-201
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 8
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-202
	п. Сургут, ул. Первомайская, д. 9
	2020
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-203
	п. Сургут, ул. Победы, д. 12
	2024
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-204
	п. Сургут, ул. Победы, д. 15
	2022
	2
	
	3
	1
	4

	Р21-205
	п. Сургут, ул. Победы, д. 17
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-206
	п. Сургут, ул. Победы, д. 18
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-207
	п. Сургут, ул. Победы, д. 19
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-208
	п. Сургут, ул. Победы, д. 2
	2022
	3
	
	1
	2
	4

	Р21-209
	п. Сургут, ул. Победы, д. 20
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-210
	п. Сургут, ул. Победы, д. 21
	2023
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-211
	п. Сургут, ул. Победа, д. 24
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-212
	п. Сургут, ул. Победы, д. 25
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-213
	п. Серноводск, ул. Калинина, д. 20
	2023
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-214
	п. Серноводск, ул. Калинина, д. 22
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-215
	п. Серноводск, ул. Калинина, д. 24
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-216
	п. Серноводск, ул. Калинина, д. 26
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-217
	п. Серноводск, ул. Калинина, д. 28
	2026
	3
	
	4
	1
	2

	Р21-218
	п. Серноводск, ул. Ленина, д. 1
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-219
	п. Серноводск, ул. Ленина, д. 3
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-220
	п. Серноводск, ул. Революции, д. 53
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-221
	п. Серноводск, ул. Советская, д. 48
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-222
	п. Серноводск, ул. Советская, д. 59
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-223
	п. Калиновый Ключ, ул. Нефтяников, д. 1
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-224
	п. Калиновый Ключ, ул. Нефтяников, д. 2
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-225
	п. Калиновый Ключ, ул. Нефтяников, д. 3
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-226
	п. Калиновый Ключ, ул. Нефтяников, д. 4
	2021
	2
	
	1
	3
	4

	Р21-227
	п. Калиновый Ключ, ул. Нефтяников, д. 5
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-228
	п. Калиновый Ключ, ул. Нефтяников, д. 7
	2026
	1
	
	3
	2
	4

	Р21-229
	с. Воротнее, ул. Почтовая, д. 2
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-230
	с. Воротнее, ул. Почтовая, д. 4
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-231
	с. Воротнее, ул. Почтовая, д. 6
	2021
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-232
	с. Воротнее, ул. Почтовая, д. 8
	2021
	1
	
	3
	4
	2

	Р21-233
	с. Воротнее, ул. Почтовая, д. 10
	2021
	1
	
	3
	4
	2

	Р21-234
	с. Красные Дубки, ул. Гагарина, д. 7
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-235
	с. Красные Дубки, ул. Гагарина, д. 9
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-236
	с. Черновка, ул. Новостроевская, д. 1
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-237
	с. Черновка, ул. Новостроевская, д. 3
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-238
	с. Черновка, ул. Новостроевская, д. 7
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-239
	с. Черновка, ул. Новостроевская, д. 8
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-240
	с. Черновка, ул. Новостроевская, д. 9
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-241
	п. Кутузовский, ул. Полевая, д. 6
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-242
	п. Кутузовский, ул. Полевая, д. 8
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-243
	п. Кутузовский, ул. Полевая, д. 10
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-244
	п. Кутузовский, ул. Школьная, д. 9
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-245
	с. Антоновка, ул. Кооперативная, д. 2
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-246
	с. Антоновка, ул. Кооперативная, д. 4
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-247
	с. Антоновка, ул. Кооперативная, д. 6
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-248
	с. Антоновка, ул. Кооперативная, д. 8
	2026
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-249
	с. Антоновка, ул. Мичурина, д. 35
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-250
	с. Антоновка, ул. Мичурина, д. 37
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-251
	с. Антоновка, ул. Мичурина, д. 38
	2022
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-252
	с. Антоновка, ул. Мичурина, д. 39
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-253
	с. Красносельское, ул. Советская, д. 1
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-254
	с. Красносельское, ул. Советская, д. 3
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-255
	с. Красносельское, ул. Советская, д. 5
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-256
	с. Красносельское, ул. Школьная, д. 6
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-257
	с. Красносельское, ул. Школьная, д. 8
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-258
	с. Красносельское, ул. Школьная, д. 9
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-259
	п. Светлодольск, ул. Гагарина, д. 2
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-260
	п. Светлодольск, ул. Гагарина, д. 4
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-261
	п. Светлодольск, ул. Гагарина, д. 18
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-262
	п. Светлодольск, ул. Полевая, д. 6
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-263
	п. Светлодольск, ул. Рабочая, д. 2
	2023
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-264
	с. Новая Елховка, ул. Центральная, д. 1
	2024
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-265
	с. Новая Елховка, ул. Центральная, д. 2
	2024
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-266
	с. Новая Елховка, ул. Центральная, д. 3
	2024
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-267
	п. Сок, ул. Специалистов, д. 2
	2024
	1
	
	2
	3
	4

	Р21-268
	п. Сок, ул. Специалистов, д. 4
	2024
	1
	
	2
	3
	4


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

муниципального района Сергиевский Самарской области

 на ______год

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, в отношении которых в _______ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

	Код МКД 


	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего
	в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	Вид работ/услуг по капитальному ремонту
	Стоимость капитального ремонта 
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта                 1 кв. м общей площади помещений МКД

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершения последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	чел.
	
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Итого по МО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, в отношении которых в _______ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам ремонтных работ.

	Код МКД 
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта

 (исходя из сметы),  

всего
	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
	Утепление и ремонт фасада
	Ремонт фундамента многоквар-тирного дома

	
	
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Итого по МО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Сергиевский Самарской области

ПОКАЗАТЕЛЬ (ИНДИКАТОР) ПРОГРАММЫ

	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателя (индикатора) по годам

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту
	шт.
	6
	6
	10
	13
	19
	30
	30
	30
	30
	30
	27
	13
	14
	10


